**KRATKI OPIS ZAHVATA:**

Projektom obuhvaćena cjelovita sanacija objekta, statička sanacija objekta po važećoj zakonskoj regulativi i u skladu sa novim Zakonom o obnovi objekata oštećenih u potresu, podizanjem stabilnosti na razinu 4.

**Radovi na cjelovitoj sanaciji se odvijaju u dvije faze** (I. i II. faza)

**I.faza:**

Prvom fazom izvedbe obuhvaćeni su : pripremni radovi, rušenja i razgradnje, injektiranje na mjestima vidljivih pukotina, geotehnički radovi na ojačanju temelja, radovi na sanaciji i ojačanju temelja, radovi na ojačanju zidova, radovi na ojačanju stropne konstrukcije, radovi na ojačanju zida, odnosno pozicije na kojima nije moguće izvesti *ab* zidne obloge, radovi na izradi ulaznog *ab* stubišta, demontažni radovi na vodovodu i kanalizaciji.

Vrijednost ugovorenih radova **I. faze iznosi 25 milijuna kuna**

**II. faza:**

 Svi ostali radovi i oprema do puštanja u uporabu objekta.

Procijenjena vrijednost radova **II. faze iznosi cca 70 milijuna kuna.**

**ROK ZA ZAVRŠETAK SVIH RADOVA JE 1. RUJNA 2021.**