Poštovani roditelji,

2. lipnja 2021. održana je koordinacija na gradilištu Škole. Sastanku su prisustvovali:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Snježana Dizdar | Grad Zagreb | Naručitelj |   |
| 2 | Damir Sugović | Grad Zagreb | Naručitelj |   |
| 3 | Mirjana Jermol | OŠ Petra Zrinskog | Korisnik |   |
| 4 | Mario Benutić | Plan Plus d.o.o. | Stručni nadzor |   |
| 5 | Saša Kaznakov | ING-GRAD d.o.o. | Izvođač |   |
| 6 | Ilko Đugum | ING-GRAD d.o.o. | Izvođač |   |
| 7 | Tomislav Radoš | ING-GRAD d.o.o. | Izvođač |   |
| 8 | Ivica Završki | Građevinski fakultet | Voditelj projekta |   |
| 9 | Zvonko Sigmund | Građevinski fakultet | Suradnik voditelja projekta |   |
| 10 | Matej Mihić | Građevinski fakultet | Suradnik voditelja projekta |   |
| 11 | Lidija Grebenar | APG inženjering |  Projektant |   |

Gradilište je prijavljeno Sektorima nadzora građenja i inspekcije rada Državnog inspektorata s najavljenim datumom početka izvođenja radova 04. lipnja 2021. godine. Prema potpisanom Ugovoru od strane izvođača i Grada kao naručitelja  rok završetka radova je šest mjeseci. S obzirom na to da je do početka sljedeće školske godine preostalo tri mjeseca, školsku godinu 2021./2022. nećemo početi u prostorima naše Škole.

Mirjana Jermol, ravnateljica